# GV-04 · Plan Anual de Seguridad de la Información del Banco

⚠️ **Alerta:** este documento menciona **nombres propios del organigrama del Banco** (personas y cargos, abril 2026). Antes de usar el documento, verificá la vigencia de esos nombres contra el organigrama actual.

**Función del MCU 5.0:** Gobernar (GV.OV — Supervisión del SGSI; GV.RM — Estrategia de riesgos)

**ISO/IEC 27001:** Cláusula 6.2 (Objetivos de seguridad de la información y planificación) · 6.1 (acciones frente a riesgos)

**BCU:** Estándares Mínimos de Gestión — Gobierno de la ciberseguridad

**URCDP:** Ley 18.331 art. 10 y Decreto 64/020 (medidas y planes de seguridad)

**Nivel del curso:** 🟢 Descubrir · 🟡 Practicar

## 1. Qué es y por qué existe

El Plan Anual de Seguridad de la Información convierte las intenciones de la Política (GV-01) en actividades concretas, con responsables, plazos, presupuesto e indicadores. Es la herramienta que le permite al Directorio y al Comité responder: "¿qué se va a hacer este año por la seguridad y cuánto cuesta?". La ISO/IEC 27001 lo exige en la cláusula 6.2: objetivos medibles, coherentes con la política, con responsables y recursos, y sujetos a seguimiento.

Se elabora al cierre de cada año (para el siguiente) con base en los resultados del análisis de riesgos (ID-02/03), el plan de tratamiento (ID-04), los hallazgos de auditoría, los incidentes del período y las brechas detectadas frente al MCU 5.0. Se revisa semestralmente para ajustar prioridades y medir avance con KPIs.

El plan se estructura por funciones del MCU 5.0 (GV, ID, PR, DE, RS, RC) para demostrar cobertura normativa en las auditorías de Agesic, BCU y URCDP. Cada iniciativa debe ser específica del Banco: no sirve una lista genérica de controles, sino acciones sobre el crédito hipotecario, el ahorro, Banco En Línea, el sistema de pagos y las sucursales.

## 2. Marco de referencia

| Requisito | MCU 5.0 | ISO/IEC 27001 | BCU | URCDP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objetivos de seguridad y planificación | GV.OV, GV.RM | Cláusula 6.2 | EMG · Gobierno (planificación anual) | Decreto 64/020 (programas de seguridad) |
| Acciones frente a riesgos | GV.RM | Cláusula 6.1.3 (plan de tratamiento) | EMG · Marco de Riesgos | EIPD (D.64/020 art. 6.f) |
| Recursos y presupuesto | GV.OV | Cláusula 5.3 (autoridades y recursos) | EMG · Gobierno | — |
| Indicadores y seguimiento | GV.OV | Cláusula 9.1 (seguimiento y medición) | EMG · Gobierno | Art. 10 (medidas verificables) |
| Mejora continua | ID.IM | Cláusula 10 | EMG · Gobierno | D.64/020 (revisión de medidas) |

## 3. Cómo completar esta plantilla (guía de llenado)

Definí los objetivos anuales en formato SMART (específicos, medibles, alcanzables, relevantes y con plazo) derivados de la política y del apetito de riesgo aprobado por la dirección.

Relevá las brechas contra el MCU 5.0 (usá la matriz de correspondencia MATRIZ-001) y contra los hallazgos de las auditorías (internas y externas).

Priorizá las iniciativas con el Comité de Seguridad por impacto y urgencia: primero lo que reduce riesgo alto y lo que exige la normativa (art. 492 RNRCSF, Circulares BCU, URCDP).

Asigná responsable y plazo a cada iniciativa, con el jefe de área correspondiente: División TI (Lic. Bernardo Ureta) para iniciativas técnicas; Capital Humano (Sr. Pablo Castro) para concientización; Compras y Contrataciones para terceros; Riesgos No Financieros (Cra. Melissa Moraes) para riesgos.

Estimá el presupuesto con la División Planificación Estratégica (Cr. Pablo Vargha) y la Gerencia de Área Administración Financiera (Cra. Soledad Carreres).

Definí los KPIs de avance y resultado por iniciativa, con meta y umbral de alerta.

Revisá semestralmente en el Comité: actualizá estados, ajustá prioridades y registrá los cambios en el control de versiones.

## 4. Plantilla del documento

### ENCABEZADO

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Código | GV-04 |
| Título | Plan Anual de Seguridad de la Información |
| Versión | 1.0 |
| Estado | [Borrador / En revisión / Aprobado] |
| Período cubierto | [Año] |
| Fecha de aprobación | [COMPLETAR] |
| Elaborado por | RSI |
| Revisado por | Comité de Seguridad de la Información |
| Aprobado por | Directorio |
| Clasificación | Uso interno |
| Próxima revisión | [Semestre 2 del año] |

### 1. Objetivo

Definir los objetivos anuales de seguridad de la información del Banco y las iniciativas, recursos, responsables, plazos e indicadores para alcanzarlos, en el marco del SGSI y de la normativa vigente.

### 2. Objetivos anuales (SMART)

| N.º | Objetivo | Meta medible | Plazo |
| --- | --- | --- | --- |
| OBJ-01 | Reducir los riesgos de criticidad alta | [COMPLETAR: % de riesgos altos con plan de tratamiento] | [COMPLETAR] |
| OBJ-02 | Cumplir los controles prioritarios del MCU 5.0 | [COMPLETAR: % de categorías en nivel definido] | [COMPLETAR] |
| OBJ-03 | [COMPLETAR] | [COMPLETAR] | [COMPLETAR] |

### 3. Iniciativas por función del MCU 5.0

Gobernar (GV):

| Iniciativa | Responsable | Plazo | Presupuesto | KPI | Meta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Actualizar política y normas derivadas | RSI | [COMPLETAR] | [COMPLETAR] | Documentos vigentes | [COMPLETAR] |
| Ejecutar el programa de auditoría interna de seguridad | Auditoría Interna / RSI | [COMPLETAR] | [COMPLETAR] | Hallazgos cerrados | [COMPLETAR] |

Identificar (ID):

| Iniciativa | Responsable | Plazo | Presupuesto | KPI | Meta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Actualizar inventario de activos (ID-01) | RSI / Div. TI | [COMPLETAR] | [COMPLETAR] | Activos relevados | [COMPLETAR] |
| Actualizar análisis de riesgos (ID-02/03) | Riesgos No Financieros | [COMPLETAR] | [COMPLETAR] | Riesgos evaluados | [COMPLETAR] |

Proteger (PR):

| Iniciativa | Responsable | Plazo | Presupuesto | KPI | Meta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [COMPLETAR: ej. implementar MFA en accesos remotos] | Div. TI | [COMPLETAR] | [COMPLETAR] | [COMPLETAR] | [COMPLETAR] |
| Programa de concientización en ciberseguridad | Capital Humano / RSI | [COMPLETAR] | [COMPLETAR] | Funcionarios capacitados | [COMPLETAR] |
| Verificar respaldos y resguardo de datos (art. 492) | Div. TI / Operaciones | [COMPLETAR] | [COMPLETAR] | Pruebas de restauración | [COMPLETAR] |

Detectar (DE):

| Iniciativa | Responsable | Plazo | Presupuesto | KPI | Meta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [COMPLETAR: ej. ampliar monitoreo de Banco En Línea] | Div. TI | [COMPLETAR] | [COMPLETAR] | [COMPLETAR] | [COMPLETAR] |
| Pruebas de penetración y evaluación de vulnerabilidades | Div. TI / tercero autorizado | [COMPLETAR] | [COMPLETAR] | Vulnerabilidades críticas abiertas | [COMPLETAR] |

Responder (RS):

| Iniciativa | Responsable | Plazo | Presupuesto | KPI | Meta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Simulacro de respuesta a incidentes | RSI | [COMPLETAR] | [COMPLETAR] | Ejercicios realizados | [COMPLETAR] |

Recuperar (RC):

| Iniciativa | Responsable | Plazo | Presupuesto | KPI | Meta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prueba del plan de continuidad (RC-01/02) | Riesgos No Financieros | [COMPLETAR] | [COMPLETAR] | Pruebas ejecutadas | [COMPLETAR] |

### 4. Presupuesto y recursos

| Concepto | Monto estimado | Fuente |
| --- | --- | --- |
| [COMPLETAR: herramientas de seguridad] | [COMPLETAR] | Presupuesto Div. TI |
| [COMPLETAR: servicios externos y consultorías] | [COMPLETAR] | Presupuesto Compras |
| [COMPLETAR: capacitación] | [COMPLETAR] | Presupuesto Capital Humano |
| Total | [COMPLETAR] | [COMPLETAR] |

### 5. Responsables y rendición

Cada iniciativa tiene un responsable de ejecución y un responsable de resultado. El RSI consolida el avance y lo presenta al Comité. Los desvíos superiores a [COMPLETAR] se escalan a la Gerencia General.

### 6. Indicadores de avance (KPIs) y revisión semestral

**Ver EV-05** (indicadores y métricas del SGSI) para definir con método cada KPI: fórmula, fuente, frecuencia, meta y responsable.

Avance: % de iniciativas en plazo · % de presupuesto ejecutado.

Resultado: % de riesgos altos tratados · % de controles MCU 5.0 cumplidos · MTTR de incidentes.

Revisión: el Comité revisa el plan en [COMPLETAR: mes del primer semestre y mes del segundo semestre]. Los cambios se registran en el control de cambios.

### 7. Control de cambios

| Versión | Fecha | Cambio | Elaboró | Aprobó |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | [COMPLETAR] | Versión inicial (borrador del plan anual) | RSI | — |
| 0.2 | [COMPLETAR] | Ajustes de la revisión semestral | RSI | Comité |
| 1.0 | [COMPLETAR] | Aprobación del Directorio | RSI | Directorio |

## 5. Ejemplo aplicado al Banco (modelo de referencia)

Ejemplo ilustrativo. Adaptalo a los recursos reales del banco.

Objetivos anuales (ejemplo):

Reducir a cero los riesgos de criticidad alta identificados en el análisis de riesgos del primer trimestre.

Llevar el nivel de madurez del MCU 5.0 en las funciones GV, ID y PR al nivel "Definido" (más alto) al cierre del año.

Asegurar que el 100% de los accesos administrativos y remotos al core bancario y a Banco En Línea usen autenticación multifactor (MFA).

Iniciativas (ejemplo):

PR: implementar MFA en el acceso remoto de funcionarios y en las consolas de administración de la División TI (Lic. Bernardo Ureta), con foco en los equipos que operan el sistema de pagos (Cr. Guillermo Correa).

PR: programa de concientización trimestral para los funcionarios de sucursales y de atención al cliente, incluyendo campañas de simulación de phishing dirigidas a los canales Banco En Línea.

PR/RC: prueba semestral de restauración de respaldos del core hipotecario y del sistema de pagos, cumpliendo el art. 492 de la RNRCSF, con informe a Riesgos No Financieros.

ID: actualización del análisis de riesgos enfocado en la nube y en las tercerizaciones (GV-05), coordinado con Compras y Contrataciones.

DE: ampliación del monitoreo y detección de anomalías sobre Banco En Línea y los canales de pago, con alertas al SOC.

KPIs (ejemplo): 90% de las iniciativas en plazo al primer semestre; 100% de los riesgos altos con plan de tratamiento al cierre; MTTR de incidentes de prioridad alta menor a [COMPLETAR] horas; cero hallazgos críticos abiertos de las auditorías del año anterior.

Presupuesto (ejemplo): las iniciativas del año se financian con el presupuesto de la División TI (herramientas y licenciamiento), el de Compras y Contrataciones (servicios externos y pruebas de seguridad) y el de Capital Humano (capacitación), por un total estimado de [COMPLETAR] pesos uruguayos.

Documentos relacionados: GV-01 (Política), GV-02 (Alcance), GV-03 (Roles y Comité), ID-02/03 (Riesgos), ID-04 (Plan de Tratamiento), GV-06 (Informe del RSI), EV-05 (Indicadores y Métricas), MATRIZ-001 (Correspondencia Normativa).