# RELEV-10 · Comunicación estratégica del relevamiento

Verificar contra el organigrama vigente: los nombres y cargos mencionados en este módulo corresponden al organigrama de abril 2026. Antes de usarlos en una presentación, un correo o una invitación formal, confirmalos contra la versión vigente publicada por el Banco: los cargos rotan y los nombres cambian sin aviso.

**Función del MCU 5.0:** este módulo activa la función RS (Responder) en su arista de comunicación (RS.CO) y la función PR (Proteger) en su arista de concientización (PR.AT): comunicar el relevamiento es parte del gobierno de la seguridad, no un adorno.

**ISO/IEC 27001:** la cláusula 7 (apoyo y competencia) exige que el personal conozca la política de seguridad (GV-01): el relevamiento bien comunicado es la primera instancia de sensibilización.

**BCU:** el EMG y el RNRCSF art. 492 requieren una cultura de control: los funcionarios deben saber qué se está haciendo con la seguridad y qué se espera de ellos.

**URCDP:** la comunicación con los funcionarios sobre datos personales (qué se trata, con qué finalidad, con qué medidas) prepara el terreno para el ROPA, el Documento de Seguridad y las EIPD (URCDP-01, URCDP-04, URCDP-05).

**Nivel del curso:** 🟢 Descubrir · 🟡 **Practicar** · 🔴 Dominar

## 1. La comunicación como habilitadora del proyecto

Un proyecto de relevamiento sin comunicación es como un barco sin radio: navega, pero nadie sabe adónde va, por qué va y si va a llegar. Y en el mar abierto de una organización como el Banco, un barco sin radio termina o chocando o siendo ignorado por los demás barcos.

La comunicación no es la parte bonita del proyecto: es la parte habilitadora. Sin comunicación, el proyecto muere en silencio:

Sin mensaje inicial, las áreas no entienden por qué llega un RSI a pedirles información. Responden con desconfianza o con papeles genéricos.

Sin avances periódicos, el Directorio y la Gerencia olvidan que el proyecto existe y no lo defienden cuando aparece una prioridad competitiva.

Sin reconocimiento, los funcionarios que entregaron evidencias sienten que su esfuerzo no valió nada, y no vuelven a colaborar en la segunda vuelta.

Sin cierre comunicado, el proyecto "termina" solo para el RSI: el resto de la organización sigue creyendo que no pasó nada.

La regla general: el relevamiento se comunica al inicio, durante y después. En este módulo vas a aprender a comunicar cada etapa con el mensaje correcto, al público correcto, por el canal correcto y con la frecuencia correcta.

### 1.1 Comunicar es también cumplir la norma

La comunicación no es un invento de este curso: está en las normas que rigen al SGSI del Banco. El MCU 5.0 pide concientización (PR.AT) y comunicación de incidentes y respuesta (RS.CO); la ISO 27001 pide que el personal conozca la política (cláusula 7); el BCU espera cultura de control; y la URCDP espera que los funcionarios sepan qué pasa con los datos personales. Cuando comunicás el relevamiento, no estás difundiendo tu proyecto: estás cumpliendo los requisitos de sensibilización de la norma.

## 2. Públicos y mensajes

No todos los públicos necesitan el mismo mensaje. El Directorio no necesita saber cuántas columnas tiene tu planilla de evidencias, y el funcionario de una sucursal no necesita el detalle del art. 492 del RNRCSF. Lo que todos necesitan es saber qué pasa, qué se espera de ellos y qué ganan.

| Público | Mensaje principal | Canal | Frecuencia |
| --- | --- | --- | --- |
| Directorio | Resultados, riesgos relevantes y decisiones que se necesitan. | Informe trimestral, presentación al Comité | Trimestral |
| Gerencia General | Avance, bloqueos y pedidos de respaldo formal. | Informe mensual, reunión con sponsor | Mensual |
| Comité de Seguridad | Avance contra el plan, brechas, escalamientos. | Minuta de reunión del Comité | Bimensual |
| Áreas relevadas | Qué se releva, qué se pide, qué se devuelve. | Correo de bienvenida, kickoff, minutas | Por área / al inicio |
| División TI | Aliado técnico: qué datos técnicos se necesitan. | Reuniones de trabajo, dossier RELEV-04 | Semanal durante el relevamiento |
| DPD (datos personales) | Bases de datos, finalidades, transferencias. | Reuniones dedicadas, plantillas URCDP | Por hitos |
| Funcionarios en general | Cultura de seguridad: por qué importa y qué pueden hacer. | Intranet, correos, charlas (PR-02) | Trimestral y en campañas |

**La lógica de la tabla:** cada público tiene un **mensaje** (qué le importa), un **canal** (dónde le llega mejor) y una **frecuencia** (cada cuánto renovar el mensaje para que no se olvide). Si definís estas tres cosas al inicio, no vas a comunicar de más ni de menos.

### 2.1 Los mensajes en detalle

Directorio/Gerencia: les interesás los resultados y las decisiones. Traducí siempre en términos de riesgo y negocio: "tenemos X bases de datos personales sin inscribir", no "completamos 34 fichas de activos".

Comité de Seguridad: les interesa el avance contra el plan de 18 meses y las brechas que requieren decisión. Andá con números y con pedidos concretos.

Áreas relevadas: les interesa saber qué se espera de ellas, cuánto tiempo tomará y qué van a obtener. El mensaje clave: "esto no es una auditoría de personas, es una foto de procesos y sistemas; ustedes salen mejor cuando la foto es completa y precisa".

División TI: es tu aliado técnico. El mensaje es de cooperación: "necesitamos el inventario técnico para que el banco pueda defender ante las normas lo que TI ya hace bien".

DPD: comparte el mapa de datos personales. El mensaje es de trabajo conjunto sobre ROPA, inscripciones y EIPD.

Funcionarios: el mensaje es de cultura. Que sepan qué hacer si reciben un correo sospechoso, qué datos no deben publicarse y a quién avisar. Es el inicio del programa de concientización PR-02.

## 3. El mensaje único

Toda la comunicación del relevamiento se resume en una frase que todos los mensajes repiten con variaciones:

Descomponé el mensaje único en sus tres partes:

Qué estamos haciendo: relevando (no auditando, no controlando). Relevar es conocer; auditando suena a buscar culpables.

Para qué: proteger lo que el banco tiene: la plata de los socios, los datos de los clientes y la reputación de la institución.

Qué ganan todos: menos incidentes (el banco funciona mejor), auditorías limpias (la URCDP, el BCU y Agesic ven un banco ordenado) y presupuestos mejor fundamentados (cuando hay datos reales, se piden recursos con evidencia y no con buenos deseos).

Cada mensaje que mandes —correo, presentación, minuta— debe poder conectarse con esta frase. Si un mensaje no se conecta, ese mensaje sobra.

## 4. Canales y plantillas

Los canales del relevamiento, en orden cronológico:

| Canal | Cuándo | Para qué |
| --- | --- | --- |
| Resolución de inicio | Antes de la semana 1 | Formaliza el proyecto y el alcance (GV-02). |
| Presentación a gerencias | Semana 1-2 | Que cada Gerente de Área sepa qué viene y apoye. |
| Correo de bienvenida | Por área, antes de su primera reunión | Presenta al RSI, la agenda y qué se pedirá. |
| Reunión de lanzamiento (kickoff) | Semana 2-3 | Compromiso visible de los sponsors (sección 5). |
| Minutas de reunión | Después de cada reunión (RELEV-06) | Registro y compromisos. |
| Informe de avance mensual | Último día hábil de cada mes | Rendición de cuentas y desbloqueo. |
| Informe trimestral | Cada 3 meses | Síntesis para Directorio y Gerencia. |

### 4.1 Plantilla: correo de bienvenida al área

### 4.2 Plantilla: correo de informe de avance mensual

**Regla de la cifra destacada:** en el asunto del correo mensual, una sola cifra ("21 evidencias recibidas", "3 áreas completadas"). La cifra es lo que el Gerente lee de reojo en la bandeja y recuerda en la reunión.

## 5. La reunión de lanzamiento (kickoff)

El kickoff es el momento en que el proyecto deja de ser un papel y se vuelve visible. Se convoca con presencia de Gerencia General y de los Gerentes de Área, y dura entre 45 y 60 minutos.

### 5.1 Agenda tipo del kickoff

| Tiempo | Tema | Quién habla |
| --- | --- | --- |
| 5 min | Apertura y respaldo de Gerencia General | Gerente General o sponsor |
| 10 min | Qué es el relevamiento y para qué (mensaje único) | RSI |
| 10 min | Alcance: qué áreas, qué se releva, qué se pide | RSI |
| 10 min | Calendario de 12 semanas y compromisos de cada área | RSI + sponsors |
| 10 min | Qué recibe cada área (minutas, resúmenes, prioridades) | RSI |
| 10 min | Preguntas y compromiso formal | Todos |

### 5.2 Guion palabra por palabra para las gerencias

### 5.3 Cómo pedir el compromiso

El compromiso no se pide en general: se pide por nombre y por fecha. En el kickoff: "Sr. [nombre], de su área vamos a necesitar que el referente sea [nombre] y que la primera reunión sea la semana del [fecha]. ¿Podemos contar con eso?" El compromiso público ante Gerencia General es el mejor seguro de colaboración.

### 5.4 Cómo responder la resistencia

Ante la pregunta clásica "¿para qué nos hacen perder tiempo?", la respuesta no es defenderse: es tener la conversación ya ensayada:

## 6. Cómo manejar la resistencia

La resistencia no se elimina: se entiende y se trabaja. Los cuatro pasos:

### 6.1 Escuchar primero

Antes de explicar, preguntá. "¿Qué es lo que más le preocupa de este relevamiento?" El 80 % de las veces la respuesta es una de tres: miedo a ser auditado, miedo a que los datos se usen en su contra o miedo a que el trabajo extra no se reconozca. Escuchar convierte una discusión en una conversación.

### 6.2 Explicar el beneficio

Cada resistencia tiene su antídoto en el mensaje único: "no es auditoría, es foto"; "ustedes salen mejor cuando la foto es completa"; "lo que se detecta se prioriza juntos y con plazos negociados".

### 6.3 Mostrar pilotos exitosos

Nada convence como un caso real del mismo banco. Si la División de Pagos ya completó el relevamiento, mostralo en el kickoff y en las reuniones: "Pagos ya lo hizo en dos semanas y encontró tres procedimientos que estaban por fuera del manual. Eso es exactamente lo que buscamos". El ejemplo de un par vale más que diez argumentos.

### 6.4 Conseguir embajadores internos

En cada área, identificá a la persona que entiende el valor y que su propio equipo respeta. Esa persona es tu embajador interno: no habla por vos, habla por su área, y su mensaje llega con otra credibilidad. Los embajadores se cultivan con reconocimiento (sección 7) y con resultados.

## 7. Dar crédito: la reciprocidad como motor

El relevamiento se alimenta de colaboración voluntaria: nadie está obligado a explicarte un proceso con buena onda. El crédito es la moneda de cambio. Reglas:

Nombrá a las áreas en los informes: "el inventario de activos fue posible por el aporte de la División TI". Un informe que nombra es un informe que genera deuda positiva.

Devolvé el resumen: lo que relevás de un área se le devuelve como resumen. El área que recibe algo concreto vuelve a colaborar.

Agradecé en el canal que cuenta: el agradecimiento con copia al Gerente de Área o al Director vale más que el agradecimiento en privado.

El crédito se da sin esperar: la reciprocidad no es un trato ("te nombro si me das esto"), es una cultura. La que da primero el crédito termina recibiendo más colaboración.

**El motor de la reciprocidad:** los funcionarios del Banco tienen memoria institucional larga. El referente que hoy te abrió las puertas va a recordar cómo lo trataste cuando la segunda vuelta (RELEV-11) requiera otra vez su tiempo. Tratá al área como la valora: con respeto, con agenda y con crédito.

## 8. Errores comunes

Comunicar solo al inicio: mandar el correo de bienvenida y desaparecer por tres meses. El proyecto muere en silencio, igual que el barco sin radio.

Usar jerga técnica con el negocio: "requisito de ID.RA", "controles compensatorios", "ROPA" dichos sin traducción. El negocio se cierra al mensaje que no entiende.

No dar crédito: publicar resultados sin nombrar a nadie. La colaboración es escasa y los informes "anónimos" generan apatía.

Prometer sin cumplir: prometer minutas y resúmenes y no entregarlos. Una promesa incumplida del RSI cuesta más que diez correos de recordatorio.

No reportar avances: el Comité y la Gerencia no saben cómo va el proyecto y dejan de defenderlo. El informe mensual no es opcional.

Comunicar miedo: "vino la URCDP y hay que apurarse" genera resistencia y pánico. El marco siempre es positivo: proteger y ordenar, no salvarse de una multa.

Ignorar a los funcionarios: comunicar solo hacia arriba. El que ve un correo sospechoso o detecta un dato mal guardado es el funcionario: sin él no hay PR.AT ni defensa real.

Documentos relacionados: GV-01, GV-06, RC-03, PR-02