# Banco-Inicia · Kit para la puesta en marcha del SGSI del Banco Hipotecario del Uruguay

**Qué es esto:** un curso + taller + biblioteca de plantillas para que el **Banco Hipotecario del Uruguay** diseñe, documente e implemente su **Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI)**, alineado con lo que exigen y esperan **Agesic**, el **BCU** y la **URCDP**.

**Para quién:** el **Responsable de Seguridad de la Información (RSI)**, su equipo, la alta dirección y cualquier persona que deba entender y sostener la seguridad de la información del Banco. **No requiere conocimientos previos**: el README te guía desde cero hasta un nivel experto.

## 1. Bienvenida: ¿por qué este material?

El Banco es una institución de intermediación financiera del Estado uruguayo, supervisado por el Banco Central del Uruguay (BCU). Esto significa que está obligado a cumplir simultáneamente con:

| Organismo | Qué exige | Norma de referencia |
| --- | --- | --- |
| Agesic (Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento) | Implementar el Marco de Ciberseguridad 5.0 (MCU 5.0) para gestionar riesgos de ciberseguridad | MCU 5.0, basado en NIST CSF 2.0 (6 funciones, 72 requisitos) |
| BCU | Aplicar la Guía de los Estándares Mínimos de Gestión (EMG) relativos a la Seguridad de la Información para entidades supervisadas | EMG vigentes desde 31/10/2021 (metodología CERT) |
| URCDP | Cumplir la normativa de protección de datos personales y su régimen de vulneraciones de seguridad | Ley 18.331, Ley 19.670, Decreto 64/020 |
| Agesic · Decreto 66/025 | Reglamenta los cometidos de la Dirección de Seguridad de la Información de Agesic: designar RSI, adoptar el MCU, notificar incidentes al CERTuy, trazabilidad ≥12 meses y auditorías según MCU | Decreto 66/025 · Ley 20.212 (arts. 78–84) |
| ISO/IEC 27001 | Buenas prácticas internacionales de gestión de seguridad de la información (SGSI) | ISO/IEC 27001:2013/2022 |

Este kit traduce ese entramado normativo en documentos listos para adaptar, un camino paso a paso y una estructura de carpetas para que el SGSI del Banco quede operativo y auditable.

## 2. Cómo usar este kit (el método)

Pensalo como un curso autoasistido de 7 módulos + 46 plantillas de documentos + un curso de infraestructura de red (15 módulos) + un curso de relevamiento organizacional (12 módulos) + un curso de herramientas open source para el RSI (15 módulos) + un curso de gestión de vulnerabilidades y redacción de políticas (VPOL-00…VPOL-21, con las 15 plantillas de políticas de ISACA adaptadas a Uruguay) + planificación. La lógica es siempre la misma:

Aprendé el concepto en los módulos del curso (01-CURSO-RSI/).

Entendé qué documento necesitás según la función del MCU 5.0 o la norma.

Abrí la plantilla (.md editable y su versión .docx lista para firmar/aprobar).

Completala con el caso Banco: cada plantilla incluye un ejemplo de llenado.

Guardala en la estructura de carpetas del SGSI (00-PLANIFICACION/00-Estructura-Carpetas-SGSI.md).

Seguila en la planificación (00-PLANIFICACION/00-Planificacion-SGSI.md).

**Consejo:** no intentes completar todo en una semana. El SGSI se construye por etapas (ver planificación de 18 meses). Empezá por **Gobernar** y **Identificar** (política, alcance, inventario de activos y análisis de riesgos); eso ya te posiciona por encima de la media de las instituciones que recién comienzan.

### 2.1 Los tres niveles de profundidad

Cada documento del curso indica su nivel:

🟢 Nivel 1 · Descubrir — entendé de qué se trata (sin conocimientos técnicos). Ideal para directivos y personal nuevo.

🟡 Nivel 2 · Practicar — aprendés a hacerlo (RSI, oficiales de seguridad, TI).

🔴 Nivel 3 · Dominar — nivel experto: auditorías, mejora continua, integración con riesgos y continuidad.

## 3. Estructura de este repositorio (índice)

### 3.1 Ruta de aprendizaje recomendada (resumen del índice)

| Orden | Tema | Archivo | Nivel |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | El marco normativo uruguayo que te obliga | 01-CURSO-RSI/01-Marco-Normativo-Uruguay.md | 🟢 |
| 2 | El Marco de Ciberseguridad 5.0 de Agesic (6 funciones, 72 requisitos) | 01-CURSO-RSI/02-Marco-Ciberseguridad-50-Agesic.md | 🟢->🟡 |
| 3 | Qué es un SGSI y cómo se implementa (ISO 27001) | 01-CURSO-RSI/03-SGSI-ISO-27001.md | 🟡 |
| 4 | Tu rol: el RSI y el gobierno de la seguridad | 01-CURSO-RSI/04-Rol-RSI.md | 🟡->🔴 |
| 5 | Lo que el BCU espera de ti (EMG) | 01-CURSO-RSI/05-BCU-Estandares-Minimos-Gestion.md | 🟡->🔴 |
| 6 | Datos personales: obligaciones ante la URCDP | 01-CURSO-RSI/06-URCDP-Proteccion-Datos-Personales.md | 🟡->🔴 |
| 7 | El organigrama del Banco y dónde vive cada responsabilidad | 01-CURSO-RSI/07-Organigrama.md | 🟢 |
| 8 | El día a día del RSI: agenda realista, conversaciones y cómo no quemarte | 01-CURSO-RSI/08-Dia-a-Dia-del-RSI.md | 🔴 |
| 9 | El plan de trabajo (cronograma) | 00-PLANIFICACION/00-Planificacion-SGSI.md | 🔴 |
| 10 | Dónde guardar cada cosa (carpetas) | 00-PLANIFICACION/00-Estructura-Carpetas-SGSI.md | 🟢 |
| 11 | La matriz que demuestra cumplimiento | 00-PLANIFICACION/00-Matriz-Correspondencia-Normativa.md | 🔴 |

## 4. Los entregables (plantillas de documentos)

Cada carpeta de 02-ENTREGABLES/ corresponde a una función del MCU 5.0 (más carpetas específicas para BCU, URCDP y evidencia). Todas las plantillas están en .md (para editar con cualquier editor) y tienen su versión `.docx` (para el circuito de firma y aprobación).

### A · GOBERNAR (GV) — el marco que decide la dirección

| Código | Documento | Norma principal |
| --- | --- | --- |
| GV-01 | Política de Seguridad de la Información | MCU 5.0 · GV.PO |
| GV-02 | Alcance del SGSI | ISO 27001 (4.3) · BCU EMG |
| GV-03 | Roles, responsabilidades y Comité de Seguridad (incluye RSI) | MCU 5.0 · GV.RR · BCU EMG |
| GV-04 | Plan Anual de Seguridad de la Información | MCU 5.0 · GV.OV · GV.RM |
| GV-05 | Gestión de riesgos de la cadena de suministro (proveedores) | MCU 5.0 · GV.SC · BCU (tercerización) |
| GV-06 | Informe del RSI a la Dirección (supervisión del SGSI) | MCU 5.0 · GV.OV · BCU EMG |

### B · IDENTIFICAR (ID) — saber qué tenemos y qué puede salir mal

| Código | Documento | Norma principal |
| --- | --- | --- |
| ID-01 | Inventario de Activos de Información | MCU 5.0 · ID.AM · ISO 27001 A.5.9 |
| ID-02 | Metodología de Análisis y Evaluación de Riesgos | MCU 5.0 · ID.RA · BCU EMG · ISO 27005 |
| ID-03 | Análisis de Riesgos (caso Banco) — planilla de cálculo | MCU 5.0 · ID.RA |
| ID-04 | Plan de Tratamiento de Riesgos | MCU 5.0 · GV.RM · ISO 27001 A.6.8 |
| ID-05 | Perfil de Ciberseguridad del Banco (estado actual / objetivo) | MCU 5.0 · Perfiles |

### C · PROTEGER (PR) — las defensas

| Código | Documento | Norma principal |
| --- | --- | --- |
| PR-01 | Política de Control de Acceso y Gestión de Identidades | MCU 5.0 · PR.AA |
| PR-02 | Programa de Concientización y Capacitación | MCU 5.0 · PR.AT · BCU |
| PR-03 | Política de Seguridad de Datos (clasificación, cifrado) | MCU 5.0 · PR.DS · URCDP |
| PR-04 | Política de Seguridad Física y del Entorno | MCU 5.0 · PR.AA-06 |
| PR-05 | Política de Respaldo y Recuperación de la Información | MCU 5.0 · PR.IR |
| PR-06 | Gestión de Vulnerabilidades y Parches | MCU 5.0 · PR.PS |
| PR-07 | Seguridad en el Desarrollo de Software (SDLC) | MCU 5.0 · PR.PS |
| PR-08 | Acuerdo de Confidencialidad y Cláusulas con Terceros | MCU 5.0 · GV.SC · BCU |

### D · DETECTAR (DE) — ver lo que pasa

| Código | Documento | Norma principal |
| --- | --- | --- |
| DE-01 | Política de Monitoreo y Registro de Eventos | MCU 5.0 · DE.CM |
| DE-02 | Procedimiento de Detección de Anomalías e Intrusiones | MCU 5.0 · DE.AE |
| DE-03 | Programa de Pruebas de Seguridad (pentest / red team) | MCU 5.0 · DE.CM · BCU |

### E · RESPONDER (RS) — reaccionar ante el incidente

| Código | Documento | Norma principal |
| --- | --- | --- |
| RS-01 | Plan de Respuesta a Incidentes de Seguridad | MCU 5.0 · RS.MA · ISO 27035 |
| RS-02 | Procedimiento de Notificación y Comunicación de Incidentes | URCDP (72 h) · BCU · CERTuy |
| RS-03 | Análisis Forense y Preservación de Evidencia | MCU 5.0 · RS.AN |

### F · RECUPERAR (RC) — volver a operar

| Código | Documento | Norma principal |
| --- | --- | --- |
| RC-01 | Plan de Continuidad del Negocio (BCP) | MCU 5.0 · RC.RP · BCU EMG |
| RC-02 | Plan de Recuperación ante Desastres (DRP) | MCU 5.0 · RC.RP |
| RC-03 | Plan de Comunicación de Crisis | MCU 5.0 · RC.CO |
| RC-04 | Lecciones Aprendidas y Mejora Continua | MCU 5.0 · ID.IM · ISO 27001 (10) |

### G · BCU — estándares mínimos de gestión (EMG)

| Código | Documento | Norma principal |
| --- | --- | --- |
| BCU-01 | Gobierno de Ciberseguridad y Política de Administración de Riesgo Tecnológico | BCU EMG (Gobierno) |
| BCU-02 | Marco de Gestión de Riesgos (apetito y adopción de riesgo) | BCU EMG (Marco de Riesgos) |
| BCU-03 | Función de Seguridad de la Información (segunda línea de defensa) | BCU EMG |
| BCU-04 | Función de Gestión de Tecnologías de la Información | BCU EMG |
| BCU-05 | Programa de Auditoría Interna de Seguridad | BCU EMG (Auditoría) |
| BCU-06 | Plan de Contingencia y Continuidad del Negocio | BCU EMG (Continuidad) |

### H · URCDP — protección de datos personales

| Código | Documento | Norma principal |
| --- | --- | --- |
| URCDP-01 | Documento de Seguridad de Datos Personales | Ley 18.331 (art. 10) · Decreto 64/020 |
| URCDP-02 | Procedimiento de Notificación de Vulneraciones de Seguridad | Ley 19.670 (art. 38) · Decreto 64/020 |
| URCDP-03 | Procedimiento de Atención de Derechos ARCO | Ley 18.331 (art. 14–17) |
| URCDP-04 | Inscripción de Bases de Datos ante la URCDP | Ley 18.331 (art. 22) |
| URCDP-05 | Evaluación de Impacto de Protección de Datos (DPIA) | Ley 18.331 (art. 12) · Decreto 64/020 |
| URCDP-06 | Designación del Delegado de Protección de Datos (DPD) | Ley 19.670 |

### I · EVIDENCIA (EV) — checklists de trabajo del RSI

| Código | Documento | Para qué sirve |
| --- | --- | --- |
| EV-01 | Checklist de Requisitos del BCU (EMG y normativa complementaria) | Qué pide el BCU, en qué documento del kit y sección se evidencia |
| EV-02 | Checklist de Evidencias por Control | Qué evidencia pedir por control, con varias opciones (basta una) |
| EV-03 | Sistematización de las Evidencias | Dónde guardar, cómo nombrar y cómo seguir las evidencias |
| EV-04 | Evidencias por Área, División y Sector | Qué evidencia esperar de cada área y cómo ayudarlas a entregarla |
| EV-05 | Indicadores y Métricas del SGSI | Cómo definir, monitorear y dar seguimiento a los indicadores (métrica vs. KPI, metas, tablero por función MCU 5.0) |

## 5. Los 7 pasos para generar tu SGSI (resumen ejecutivo)

El detalle completo está en 00-PLANIFICACION/00-Planificacion-SGSI.md. En una línea:

Apoyo de la dirección → se aprueba la Política (GV-01) y se designa al RSI (GV-03).

Definir el alcance → qué áreas, sistemas y procesos quedan dentro (GV-02).

Inventariar y valorar → activos (ID-01) y riesgos (ID-02/03).

Tratar los riesgos → plan de tratamiento (ID-04) y controles de Proteger (C).

Vigilar y responder → Detectar (D) y Responder (E).

Sostener la operación → Recuperar (F) y continuidad (RC-01/02).

Medir y mejorar → informes del RSI (GV-06), auditorías (BCU-05), lecciones aprendidas (RC-04).

Regla de oro: **la seguridad es un proceso, no un proyecto**. El SGSI nunca "termina"; se revisa y mejora continuamente (ciclo PDCA de ISO 27001).

## 6. Herramientas del kit

03-HERRAMIENTAS/md_a_docx.py — convierte automáticamente a .docx los documentos .md del curso, la planificación y las 46 plantillas canónicas de 02-ENTREGABLES/ más los 15 módulos del curso de infraestructura (curso-infra/), los 12 módulos del curso de relevamiento (Curso-relevamiento/), los 15 módulos del curso de herramientas RSI (rsi-tools/) y los 22 módulos del curso de políticas y vulnerabilidades (curso-politicas-vulnerabilidades/, incluidos los 15 templates ISACA) (la lista de documentos está en 03-HERRAMIENTAS/canonicos.txt). Requiere Python 3 y python-docx (ya instalados en este entorno). Uso:

Cada plantilla .md puede editarse con cualquier editor (VS Code, Notepad++, etc.) y luego regenerar el .docx.

Para la planilla de riesgos (ID-03) podés usar la plantilla oficial de Agesic "Implantación SGSI – Inventario activos y Evaluación riesgos (.xlsx)" descargable desde el sitio de Agesic.

## 7. Referencias oficiales

| Recurso | Enlace |
| --- | --- |
| Marco de Ciberseguridad 5.0 (Agesic) | https://www.gub.uy/agencia-gobierno-electronico-sociedad-informacion-conocimiento/comunicacion/publicaciones/marco-ciberseguridad-50 |
| Guía de implementación MCU 5.0 | https://www.gub.uy/agencia-gobierno-electronico-sociedad-informacion-conocimiento/comunicacion/publicaciones/guia-implementacion-del-mcu-50 |
| Guía SGSI de Agesic (inventario de activos y riesgos .xlsx) | https://www.gub.uy/agencia-gobierno-electronico-sociedad-informacion-conocimiento/comunicacion/publicaciones/guias-sobre-marco-ciberseguridad |
| BCU · EMG (Estándares Mínimos de Gestión) | https://www.bcu.gub.uy/Servicios-Financieros-SSF/Paginas/Estandares-Minimos-No-Bancarias.aspx |
| URCDP · Guía de vulneraciones de seguridad | https://www.gub.uy/unidad-reguladora-control-datos-personales |
| Ley 18.331 (protección de datos personales) | https://www.impo.com.uy/bases/leyes/18331-2008 |
| Decreto 64/020 | https://www.redipd.org/sites/default/files/2020-03/decreto-64-020-reglamento-ley-19670.pdf |
| Organigrama del Banco | https://www.bhu.com.uy/sobre-bhu/organigrama |

## 8. Glosario rápido

SGSI / ISMS — Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.

RSI — Responsable de Seguridad de la Información (segunda línea de defensa).

MCU 5.0 — Marco de Ciberseguridad de Agesic, versión 5.0 (basado en NIST CSF 2.0).

EMG — Estándares Mínimos de Gestión del BCU.

URCDP — Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales.

CERTuy — Centro Nacional de Respuesta a Incidentes de Seguridad Informática.

CID — Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad.

PDCA — Planificar, Hacer, Verificar, Actuar.

DPD — Delegado de Protección de Datos.

ARCO — Acceso, Rectificación, Cancelación (supresión), Oposición.

BCP / DRP — Continuidad del Negocio / Recuperación ante Desastres.

Siguiente paso: abrí 00-PLANIFICACION/00-Planificacion-SGSI.md para arrancar con el cronograma, o 01-CURSO-RSI/01-Marco-Normativo-Uruguay.md para aprender la base normativa.