# AISEC-10 · Plan de capacitación para 300 funcionarios

**Función del MCU 5.0:** Este módulo implementa la concienciación del personal (PR.AT) y la gobernanza (GV) del uso de IA a escala: 300 funcionarios deben saber usar la herramienta oficial y respetar las reglas de datos.

**ISO/IEC 27001:** Concienciación y formación (A.6.3): el personal debe estar formado y registrar la formación recibida.

**BCU:** La formación del personal en riesgos de TIC es parte de los EMG y del RNRCSF.

**URCDP:** La capacitación en protección de datos (incluida la IA) es parte de la responsabilidad proactiva (Ley 19.670).

**Nivel del curso:** 🟡 Practicar

## 1. El desafío: 300 funcionarios, distintos perfiles

La capacitación no puede ser una sola charla. Los 300 funcionarios se dividen en grupos con necesidades distintas:

| Grupo | Tamaño aprox. | Necesidad de capacitación |
| --- | --- | --- |
| Oficina y administrativos | ~200 | Usar BigPickle para correos, resúmenes y consultas; reglas de datos (AISEC-06) |
| Atención al cliente | ~40 | Respuestas y guiones seguros, sin datos de clientes |
| Desarrollo / TI | ~30 | OpenCode, RAG, implementación (AISEC-08) |
| Riesgo, cumplimiento, legales, RRHH | ~20 | EIPD, política, casos sensibles (AISEC-02/09) |
| Dirección | ~10 | Gobierno, indicadores, aprobación de la política |

## 2. Los objetivos de la capacitación

Que todos sepan usar la herramienta oficial (BigPickle y la propia de su perfil).

Que todos sepan qué datos no entran al chat (reglas de oro).

Que nadie sienta la tentación de usar herramientas externas (porque la oficial funciona bien).

Que todos revisen los resultados (alucinaciones).

Que el Banco registre la capacitación como evidencia.

## 3. Estrategia de adopción: "iluminar el camino, no apagar la luz"

El mayor riesgo de fuga viene de los funcionarios que usan IA personal porque no saben que existe una oficial o porque la oficial les parece difícil. La estrategia:

Comunicación clara: anuncio de dirección explicando por qué existe la herramienta oficial y por qué no se usan cuentas personales.

Herramienta sencilla: BigPickle en español, sin tecnicismos, lista para el primer uso en 5 minutos.

Canal de ayuda: un grupo/chat interno de soporte donde preguntar sin vergüenza.

Ejemplos reales del propio trabajo: cada área practica con sus casos (correos, resúmenes, código).

Reconocimiento: destacar buenos usos seguros (no castigar el error honesto, sí investigar la fuga silenciosa).

Feedback: encuestas de satisfacción y mejoras mensuales de la herramienta.

## 4. Cronograma sugerido (8 semanas)

| Semana | Actividad | Responsable |
| --- | --- | --- |
| 1 | Anuncio de dirección + publicación de la política | Dirección |
| 2 | Formación general (módulos 01, 02, 03, 06, 07) para todos | RSI + RRHH |
| 3 | Práctica guiada con BigPickle (grupos de 30) | TI / formadores |
| 4 | Formación por perfil (desarrollo con OpenCode, atención, etc.) | TI |
| 5 | Formación de RSI/TI (módulos 04, 05, 08, 09) | RSI / externos |
| 6 | Simulacros y ejercicios (clasificar datos, detectar intentos de fuga) | RSI |
| 7 | Evaluación y encuestas | RRHH |
| 8 | Informe de resultados a dirección + ajustes | RSI |

## 5. Materiales de la capacitación (para cada participante)

| Material | Contenido |
| --- | --- |
| Guía rápida de 1 página | Reglas de oro (AISEC-06) + cómo abrir BigPickle |
| Manual del módulo 07 | Plantillas de prompts por perfil |
| Video de 10 minutos | Cómo funciona la IA del Banco y por qué no se usan cuentas externas |
| Postér de escritorio | Tabla 🟢/🟡/🔴 de datos |
| Tarjeta de incidentes | Qué hacer si detecta un uso indebido o un hallazgo |
| Planilla de firma | Registro de que recibió y comprendió la política |

## 6. Registro de capacitación (evidencia)

Cada participante firma el registro donde consta:

Fecha de la capacitación.

Módulos recibidos.

Comprensión de las reglas de datos (evaluación corta).

Aceptación de la política de uso aceptable de IA.

Este registro es evidencia de:

A.6.3 (ISO 27001) — formación del personal.

PR.AT (MCU 5.0) — concienciación.

Ley 19.670 — responsabilidad proactiva.

EMG / RNRCSF — gestión del riesgo de TIC.

## 7. La evaluación: ¿la gente entendió?

| Pregunta de evaluación | Respuesta correcta esperada |
| --- | --- |
| ¿Puedo pegar la cédula de un cliente para que la IA redacte el correo? | No |
| ¿Qué hago si necesito un ejemplo con datos? | Anonimizar o preguntar al DPD |
| ¿Puedo usar ChatGPT personal si no tengo tiempo? | No: usar la herramienta oficial o pedir ayuda |
| ¿La IA me dice siempre la verdad? | No: revisar siempre (alucinación) |
| ¿A quién aviso si veo un uso indebido? | RSI / DPD / jefe (según procedimiento) |

## 8. Cómo mantener el hábito (después de la semana 8)

Recordatorios mensuales (ejemplo: "recuerde: los datos de clientes no entran por chat").

Píldoras de 5 minutos en reuniones de área.

Casos reales internos contados de forma anónima.

Mejoras mensuales de la herramienta según feedback.

Auditoría periódica de uso y reporte de indicadores a dirección.

## 9. Conclusión del módulo

300 funcionarios requieren una capacitación por perfiles, escalonada y con registro.

La mejor protección contra la fuga es una herramienta oficial que funcione bien + reglas claras + apoyo constante.

La capacitación queda registrada como evidencia ante URCDP, BCU y Agesic.

El mensaje central: "La IA se usa, se usa bien, y se usa con la herramienta del Banco."

**Ejercicio (RRHH/RSI):** Adapte el cronograma de 8 semanas a su institución, defina los grupos y las personas responsables, y prepare la planilla de firma de capacitación con los campos del punto 6.