# PRO-11 · Procedimiento: Control de Cambios y Gestión de Configuración

**Función del MCU 5.0:** Gobernar (GV.OR — gestión del cambio) · Proteger (PR.IP — cambios controlados)

**ISO/IEC 27001:** A.8.31 (gestión de cambios) · A.8.32 (gestión del cambio en TI) · A.8.9 (configuración)

**BCU:** EMG — el cambio de sistemas se gestiona con aprobación y trazabilidad

**URCDP:** Ley 18.331 art. 10 — los cambios no pueden debilitar la protección de datos

**Nivel del curso:** 🟡 Practicar

## 1. Objetivo y alcance

Garantizar que todo cambio en sistemas, configuración, aplicaciones, red, nube o entorno de IA se planifique, pruebe, apruebe, implemente y registre, minimizando fallas y regresiones. Aplica a producción y entornos de prueba relevantes.

## 2. Responsables

Solicitante: describe el cambio y su justificación.

Dueño del sistema: aprueba el cambio de negocio.

Div. TI / DevOps: implementa el cambio.

RSI: evalúa el impacto en seguridad y aprueba los cambios sensibles.

Comité de Cambios (CAB): aprueba los cambios de mayor riesgo.

## 3. Clasificación de cambios

| Tipo | Ejemplo | Proceso |
| --- | --- | --- |
| Rutinario (standard) | Aplicación de parche de seguridad aprobado | Conocido, aprobación previa genérica, se ejecuta y se registra |
| Normal | Nueva funcionalidad, actualización de software | Solicitud, prueba, aprobación del CAB |
| Emergencia | Corrección de incidente crítico | Aprobación acelerada (2 personas), se documenta después |

## 4. Desarrollo paso a paso

Solicitud: se describe el cambio, su motivo, impacto esperado, riesgo y plan de retorno (rollback).

Evaluación: impacto funcional, técnico y de seguridad (¿expone datos?, ¿abre puertos?, ¿cambia accesos?). El RSI evalúa el riesgo.

Pruebas: el cambio se prueba en ambiente controlado; se validan los controles de seguridad.

Aprobación: según la clasificación (CAB para los normales; emergencia con doble aprobación).

Programación y ventana: se define cuándo se implementa (ventana de baja actividad para críticos).

Implementación: se ejecuta con la participación de quien lo aprueba; se supervisa en producción.

Registro: fecha, responsable, descripción, pruebas, aprobación, resultado.

Retorno (rollback): si falla, se revierte según el plan; se documenta la causa.

Verificación posterior: el cambio se verifica en un período de observación.

## 5. Relación con la configuración

La línea base de configuración se actualiza con cada cambio aprobado (PRO-03).

Los cambios a configuraciones de seguridad (firewall, accesos privilegiados, cifrado) requieren aprobación del RSI.

Las configuraciones relevantes se registran en el control de cambios.

## 6. Salidas y registros

Registro de cambios (solicitudes, aprobaciones, implementaciones).

Planes de retorno y evidencia de pruebas.

Registro de cambios de emergencia.

## 7. Errores comunes

Cambios directos en producción sin solicitud.

No probar el rollback.

Emergencias sin documentar.

Cambios de seguridad sin revisión del RSI.

## 8. Referencias y evidencia

POL-15 · PRO-03 · PRO-10. Alimenta: PR-08, auditorías, hallazgos de BCU.