# PCS-02 · Proceso de Gestión de Vulnerabilidades

**Función del MCU 5.0:** Identificar (ID.RA — vulnerabilidades) · Proteger (PR.IP — remediación) · Detectar (DE.CM)

**ISO/IEC 27001:** A.8.8 (gestión de vulnerabilidades técnicas) · A.5.15 (controles de acceso) · A.8.9 (configuración)

**BCU:** EMG — la gestión continua de vulnerabilidades es un control esencial del riesgo de TIC

**URCDP:** Ley 18.331 art. 10 — las vulnerabilidades técnicas se remedian para proteger datos personales

**Nivel del curso:** 🟡 Practicar → 🔴 Dominar

**Ejecuta:** POL-05 (y PRO-06 / PRO-03 como apoyo)

## 1. Objetivo y alcance

Detectar, priorizar, remediar y verificar las vulnerabilidades técnicas de los activos del Banco de forma continua, con plazos según el riesgo. Aplica a servidores, estaciones, red, aplicaciones, bases de datos, nube y entorno de IA.

## 2. Entradas

Inventario de activos y software (ID-01, POL-03).

Resultados de escaneos (OpenVAS/Trivy u otras herramientas) y verificaciones de configuración (PRO-03).

Avisos de seguridad (CERT-UY, CISA KEV, proveedores).

Reportes de aplicación (SAST/DAST/SCA — PRO-10).

## 3. Actividades numeradas

3.1 — Mantener el inventario actualizado.

Responsable: Div. TI con apoyo del RSI.

Pasos: (a) registrar todo activo, software y versión, (b) revisar inventario al menos trimestral.

Salida: Inventario vigente.

Plazo: Continuo.

3.2 — Escanear según criticidad.

Responsable: RSI / Operaciones de Seguridad.

Pasos: (a) ejecutar escaneo de vulnerabilidades con la frecuencia del activo (críticos mensual, internos trimestral, otros semestral), (b) verificar desvíos de configuración, (c) registrar hallazgos.

Salida: Reporte de hallazgos por activo.

Plazo: Según calendario definido en PRO-06.

3.3 — Priorizar cada vulnerabilidad.

Responsable: RSI.

Pasos: (a) puntuar con CVSS, (b) ajustar por contexto: exposición, datos que procesa, explotación activa (KEV), (c) asignar severidad final y plazo.

Salida: Lista priorizada de vulnerabilidades.

Plazo: Dentro de las 48 h del hallazgo.

3.4 — Definir el tratamiento.

Responsable: RSI con dueños de sistemas.

Pasos: (a) elegir: parchear / mitigación compensatoria / excepción temporal justificada, (b) registrar la decisión y el plazo.

Salida: Plan de remediación.

Plazo: Al priorizar.

3.5 — Remediar.

Responsable: Div. TI (Administradores de sistemas, DevOps).

Pasos: (a) aplicar parche en la ventana definida con el proceso de cambios (PCS-05), (b) o implementar la mitigación compensatoria, (c) registrar en el ticket.

Salida: Ticket de remediación.

Plazo: Crítica 72 h · Alta 15 días · Media 30-90 días (referencia, según PRO-06).

3.6 — Verificar y cerrar.

Responsable: RSI.

Pasos: (a) re-escanear el activo, (b) confirmar que la vulnerabilidad desapareció, (c) cerrar el hallazgo.

Salida: Hallazgo cerrado con evidencia.

Plazo: 5 días hábiles tras la remediación.

3.7 — Reportar y medir.

Responsable: RSI al Comité.

Pasos: (a) calcular métricas (vulnerabilidades abiertas, vencidas, tiempos de remediación), (b) reportar.

Salida: Reporte mensual de gestión de vulnerabilidades.

Plazo: Mensual.

## 4. Salidas

Reportes de escaneo y verificación.

Lista priorizada y plan de remediación.

Registro de excepciones/compensaciones.

Métricas al Comité.

## 5. Responsables del proceso

| Rol | Función |
| --- | --- |
| RSI | Coordina, prioriza, verifica y reporta |
| Div. TI | Escanea, remedia y mantiene el inventario |
| Dueños de sistemas | Aprueban ventanas y tratamientos |
| Comité de Seguridad | Revisa métricas y excepciones significativas |

## 6. Indicadores (KPIs)

% de vulnerabilidades críticas remediadas en 72 h (meta ≥ 90%).

% de vulnerabilidades vencidas (meta ≤ 5%).

Cobertura de escaneo del inventario (meta 100%).

Tiempo medio de remediación por severidad.

## 7. Registros que deja

Reportes de escaneo y tickets.

Registro de excepciones.

Reporte mensual de métricas.

## 8. Referencias

POL-05 · PRO-03 · PRO-06 · PRO-10 · PCS-01 · PCS-05.

## 9. Evidencia en el kit

PR-06 (política de vulnerabilidades) · DE-01 (detección) · ID-02 (matriz de riesgos) · reportes de escaneo.