# PCS-05 · Proceso de Gestión de Cambios

**Función del MCU 5.0:** Gobernar (GV.OR — gestión del cambio) · Proteger (PR.IP — cambios controlados)

**ISO/IEC 27001:** A.8.31-A.8.32 (gestión del cambio y de TI) · A.8.9 (configuración)

**BCU:** EMG — todo cambio en sistemas se gestiona con aprobación, prueba y trazabilidad

**URCDP:** Ley 18.331 art. 10 — los cambios no pueden debilitar la protección de datos

**Nivel del curso:** 🟡 Practicar

**Ejecuta:** POL-06 (y PRO-11 como apoyo)

## 1. Objetivo y alcance

Planificar, aprobar, implementar y registrar todo cambio sobre sistemas, aplicaciones, red, configuración, nube y entorno de IA, reduciendo fallas e impactos no previstos. Aplica a producción y a entornos relevantes.

## 2. Entradas

Solicitud de cambio (RFC) con justificación e impacto esperado.

Resultados de pruebas y plan de retorno.

Ventanas de cambio aprobadas.

Clasificación del cambio (rutinario / normal / emergencia).

## 3. Actividades numeradas

3.1 — Solicitar el cambio.

Responsable: Solicitante (área o Div. TI).

Pasos: (a) documentar descripción, motivo, activos afectados, impacto en negocio y riesgo, (b) definir el plan de retorno (rollback), (c) enviar la RFC.

Salida: RFC registrada.

Plazo: Con la anticipación que exija su categoría.

3.2 — Evaluar el impacto y el riesgo.

Responsable: Dueño del sistema + RSI.

Pasos: (a) evaluar impacto funcional y técnico, (b) evaluar el riesgo de seguridad (¿expone datos?, ¿abre puertos?, ¿cambia accesos?), (c) definir la categoría final del cambio.

Salida: RFC evaluada con riesgo y categoría.

Plazo: 2-5 días hábiles según categoría.

3.3 — Probar.

Responsable: Div. TI / Desarrollo con QA.

Pasos: (a) probar en ambiente controlado, (b) validar que los controles de seguridad se mantienen (PRO-10, PRO-03), (c) registrar los resultados.

Salida: Evidencia de pruebas.

Plazo: Antes de la aprobación.

3.4 — Aprobar.

Responsable: CAB para cambios normales; RSI para cambios de seguridad; doble aprobación para emergencias.

Pasos: (a) revisar RFC, riesgo y pruebas, (b) decidir aprobar / rechazar / diferir, (c) registrar la decisión.

Salida: RFC aprobada con firmas.

Plazo: Según el calendario del CAB (reunión periódica).

3.5 — Implementar en la ventana.

Responsable: Div. TI / DevOps.

Pasos: (a) ejecutar el cambio en la ventana definida, (b) supervisar la implementación, (c) en caso de falla, ejecutar el plan de retorno.

Salida: Cambio implementado (o revertido).

Plazo: En la ventana aprobada.

3.6 — Verificar y cerrar.

Responsable: Dueño del sistema + RSI.

Pasos: (a) verificar el funcionamiento en producción, (b) confirmar que la seguridad no se degradó, (c) cerrar la RFC con el resultado.

Salida: RFC cerrada con resultado.

Plazo: 5 días hábiles tras la implementación.

## 4. Salidas

RFC con historial completo (solicitud, evaluación, pruebas, aprobación, implementación, cierre).

Registro de cambios de emergencia.

Ventanas de cambio y calendario del CAB.

## 5. Responsables del proceso

| Rol | Función |
| --- | --- |
| Solicitante | Describe y justifica el cambio |
| Dueño del sistema | Evalúa impacto y aprueba el negocio |
| CAB (Comité de Cambios) | Aprueba los cambios normales |
| RSI | Evalúa y aprueba el riesgo de seguridad |
| Div. TI / DevOps | Prueba e implementa |

## 6. Indicadores (KPIs)

% de cambios aprobados que fallan en producción (meta < 5%).

% de cambios con RFC documentada (meta 100%).

Tiempo medio de implementación de emergencias.

% de cambios revertidos con éxito.

## 7. Registros que deja

RFC y actas del CAB.

Evidencias de pruebas.

Registro de implementaciones y retornos.

## 8. Referencias

POL-06 · PRO-10 · PRO-11 · PCS-02 (parches) · PCS-07 (proveedores).

## 9. Evidencia en el kit

PR-07 (registro de cambios) · BCU-04 · auditorías de cambios.