CURSO RSI - CIBERSEGURIDAD APLICADA CON IA

ACTIVIDAD 27 DE 46 - METODOLOGIA SCRUM PARA EL EQUIPO RSI: ROLES, CEREMONIAS Y SEGURIDAD

Segunda hora de clase (50 minutos) | Trabajo practico asistido con IA
Herramienta principal: opencode (CLI). Alternativas: ChatGPT, Claude, Copilot, Gemini.
Base normativa / marco de referencia: Gestion de proyectos (OR.4); metodologias agiles; integracion RSI en el ciclo de vida

# 1. Contexto

El RSI no trabaja solo: trabaja con desarrolladores, producto y negocio. Hoy aplicas Scrum, la metodologia mas usada, a un sprint de seguridad del Banco Ficticio del Uruguay. Defines roles, creas el backlog con historias de seguridad (muchas de las actividades de este curso), estimas esfuerzo y planificas un sprint.

# 2. Marco teorico

## ¿Que es Scrum?

Scrum es un marco de trabajo agil: equipos pequenos trabajan en ciclos cortos (sprints) entregando valor continuamente.

## Roles

Product Owner: decide que y en que orden (prioriza el backlog).

Scrum Master: facilita el proceso y elimina obstaculos.

Equipo de desarrollo: construye.

## Ceremonias

Sprint planning: que se hace en el sprint.

Daily: que se hizo, que sigue, que bloquea.

Sprint review: mostrar el resultado.

Retrospectiva: que mejorar.

## Backlog

Lista priorizada de historias de usuario (requisitos). Cada historia tiene criterios de aceptacion (definicion de "terminado").

## Seguridad en Scrum

Las tareas de seguridad entran al backlog como cualquier otra: se planifican, estiman y entregan en sprints.

# 3. Objetivos de aprendizaje

Comprender roles y ceremonias de Scrum.

Crear un backlog de seguridad.

Redactar historias de usuario con criterios de aceptacion.

Planificar un sprint de seguridad y estimar.

# 4. Herramientas del dia (instalacion paso a paso)

## Tablero Kanban/Scrum gratuito (GitHub Projects o Trello)

Organiza el backlog: To Do, Doing, Done.

En GitHub: abre tu repositorio > Projects > New project > Board.

O en Trello: crea un tablero con 3 listas.

# 5. Desarrollo paso a paso

## Paso 1: Definir el equipo

Escribe los roles del sprint de seguridad: Product Owner, Scrum Master, equipo.

## Paso 2: Listar el backlog

Convierte 5 actividades de este curso en historias de usuario de seguridad (por ejemplo: "Como cliente, quiero iniciar sesion con 2FA...").

## Paso 3: Escribir criterios de aceptacion

Para cada historia agrega condiciones que definan "terminado".

## Paso 4: Priorizar y estimar

Ordena el backlog por riesgo/valor y asigna puntos o tallas (S/M/L).

## Paso 5: Planificar el sprint

Elige 2 o 3 historias para un sprint de 1 semana.

## Paso 6: Mover en el tablero

Simula el sprint: mueve historias de To Do a Doing y a Done.

## Paso 7: Retrospectiva

Escribe 3 cosas que salieron bien y 3 a mejorar.

## Paso 8: Capturar y documentar

Guarda capturas del tablero y el informe.

# 6. Prompts sugeridos para la IA (opencode)

Copia y adapta estos mensajes en opencode (comando interactivo o `opencode` en terminal).

Convierte estas tareas de seguridad en historias de usuario Scrum con criterios de aceptacion: [lista de actividades].

Genera un backlog de seguridad para el primer sprint de un banco, priorizado por riesgo.

Dame un ejemplo de una retrospectiva de sprint para un equipo de seguridad y sus 5 preguntas.

# 7. Documentacion del RSI (bitacora)

Registra en `bitacora.md` de la carpeta de la actividad:

Roles del equipo.

Backlog con historias y criterios.

Estimaciones y prioridades.

Sprint planificado.

# 8. Evidencias a capturar y guardar

Guarda cada evidencia en la carpeta `evidencias/` con el nombre EVI-YYYY-MM-DD-NN-descripcion.ext y registrala en la bitacora.

EVI-...-01-backlog.png (tablero).

EVI-...-02-historias.txt (historias con criterios).

EVI-...-03-sprint-plan.png.

EVI-...-04-retrospectiva.txt.

# 9. Informe segun el marco de referencia

Elabora el informe de la actividad (archivo `informe.md`) que incluya:

Roles y ceremonias de Scrum.

Historias de seguridad y criterios.

Planificacion del sprint.

Lecciones de la retrospectiva.

# 10. Entregable de la clase

Backlog de seguridad + historias con criterios + sprint planificado en tablero.

# Anexo A - Informe completo para presentar al BCU

Plantilla del informe ejecutivo que el RSI entregaria al Banco Central del Uruguay (BCU) por la actividad 27 - Metodologia Scrum para el equipo RSI: roles, ceremonias y seguridad. Completa los campos [entre corchetes] con los resultados reales de la actividad y adjunta las evidencias EVI-...

## Encabezado del informe

Institucion: Banco Ficticio del Uruguay

Responsable de Seguridad de la Informacion (RSI): [Nombre y cargo]

Destinatario: Banco Central del Uruguay - Superintendencia de Instituciones Financieras

Asunto: Actividad 27 - Metodologia Scrum para el equipo RSI: roles, ceremonias y seguridad

Fecha: [dd/mm/aaaa] | Version: 1.0 | Clasificacion: Confidencial

## 1. Resumen ejecutivo

[2 a 5 parrafos breves: que se realizo, en que marco normativo, que se encontro, que se corrigio y el estado actual. Debe poder leerse en 1 minuto por un directivo.]

## 2. Marco normativo y regulatorio aplicable

Norma de Seguridad de la Informacion y Ciberseguridad del BCU (SF.SEG.08).

Recopilacion de Normas de Regulacion y Control del Sistema Financiero (RNRCSF).

Circular sobre gestion de incidentes y notificacion de eventos de ciberseguridad.

Normativa interna del Banco Ficticio del Uruguay: [politica de seguridad, plan de trabajo RSI].

## 3. Alcance y metodologia

Alcance: [activos, procesos, sistemas o areas cubiertos por la actividad].

Metodo: [pruebas tecnicas, revision documental, simulacion, escaneo, etc.].

Herramientas utilizadas: Tablero Kanban/Scrum gratuito (GitHub Projects o Trello).

Periodo de ejecucion: [fecha de inicio] a [fecha de fin].

## 4. Descripcion de la actividad

El RSI no trabaja solo: trabaja con desarrolladores, producto y negocio. Hoy aplicas Scrum, la metodologia mas usada, a un sprint de seguridad del Banco Ficticio del Uruguay. Defines roles, creas el backlog con historias de seguridad (muchas de las actividades de este curso), estimas esfuerzo y planificas un sprint.

## 5. Resultados obtenidos

Objetivo: Comprender roles y ceremonias de Scrum. -> [Logrado / Parcial / No logrado]

Objetivo: Crear un backlog de seguridad. -> [Logrado / Parcial / No logrado]

Objetivo: Redactar historias de usuario con criterios de aceptacion. -> [Logrado / Parcial / No logrado]

Objetivo: Planificar un sprint de seguridad y estimar. -> [Logrado / Parcial / No logrado]

## 6. Riesgos identificados y evaluacion

Tabla de riesgos detectados con impacto en la institucion financiera:

| ID Riesgo | Descripcion | Probabilidad | Impacto | Nivel | Tratamiento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | [riesgo encontrado] | [A/M/B] | [A/M/B] | [C/E/M] | [Mitigado / Aceptado / En plan] |
| R-02 | [riesgo encontrado] | [A/M/B] | [A/M/B] | [C/E/M] | [Mitigado / Aceptado / En plan] |

## 7. Controles implementados

Descripcion de los controles aplicados y su estado:

Control: Comprende roles Scrum -> [Implementado / Parcial / Pendiente]

Control: Redacta historias de usuario -> [Implementado / Parcial / Pendiente]

Control: Prioriza y estima -> [Implementado / Parcial / Pendiente]

Control: Planifica un sprint -> [Implementado / Parcial / Pendiente]

Control: Documenta y guarda evidencias -> [Implementado / Parcial / Pendiente]

## 8. Incidentes de seguridad relacionados

[Ninguno en esta actividad. O bien: fecha, tipo, clasificacion, datos afectados, impacto y medidas adoptadas. Si corresponde, nota que ya se notifico al BCU en los plazos reglamentarios.]

## 9. Indicadores y metricas de la actividad

Tiempo de ejecucion: [X] horas.

Hallazgos: [X] altos, [X] medios, [X] bajos.

Hallazgos corregidos: [X] / [X].

Cobertura: [X]% de los activos del alcance.

## 10. Plan de accion y proximos pasos

| Accion | Responsable | Plazo | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| [accion pendiente] | [cargo] | [dd/mm/aaaa] | Pendiente |

## 11. Conclusion

[Conclusion ejecutiva: postura de seguridad de la institucion tras la actividad y compromiso de seguimiento.]

## 12. Firma y aprobacion

Firma del RSI: ______________________  Fecha: [dd/mm/aaaa]

Visto bueno del area de negocio / Direccion: ______________________

Anexos: evidencias EVI-... registradas en la bitacora.

# Anexo B - Como presentar la actividad a AGESIC

Guia de estructura y contenido para comunicar la actividad 27 - Metodologia Scrum para el equipo RSI: roles, ceremonias y seguridad a la Agencia para el Desarrollo del Gobierno de Gestion Electronica y la Sociedad de la Informacion (AGESIC), alineada al marco de ciberseguridad de referencia para Uruguay.

## Encuadre institucional

Organismo: Banco Ficticio del Uruguay, dependencia publica.

RSI: [Nombre y cargo] | Correo: [correo institucional].

Fecha de presentacion: [dd/mm/aaaa] | Periodo cubierto: [periodo].

## 1. Presentacion del responsable

Quien es el RSI, su rol, a que direccion reporta y como se vincula con la gestion de la seguridad de la informacion en el Banco Ficticio del Uruguay.

## 2. Objetivo de la actividad

El RSI no trabaja solo: trabaja con desarrolladores, producto y negocio. Hoy aplicas Scrum, la metodologia mas usada, a un sprint de seguridad del Banco Ficticio del Uruguay. Defines roles, creas el backlog con historias de seguridad (muchas de las actividades de este curso), estimas esfuerzo y planificas un sprint.

Objetivo: Comprender roles y ceremonias de Scrum.

Objetivo: Crear un backlog de seguridad.

Objetivo: Redactar historias de usuario con criterios de aceptacion.

Objetivo: Planificar un sprint de seguridad y estimar.

## 3. Marco de referencia utilizado

Marco normativo de ciberseguridad aplicable (AGESIC / normativa nacional).

Ley 18.331 de Proteccion de Datos Personales y su Decreto Reglamentario.

Guia o documento de base: Gestion de proyectos (OR.4); metodologias agiles; integracion RSI en el ciclo de vida

Estandares de buenas practicas: [ISO/IEC 27001, NIST CSF, OWASP, etc.].

## 4. Metodologia y herramientas

Como se desarrollo la actividad y con que herramientas (Tablero Kanban/Scrum gratuito (GitHub Projects o Trello)).

## 5. Resultados y evidencias

Descripcion de lo obtenido, con referencia a las evidencias guardadas:

Evidencia: EVI-...-01-backlog.png (tablero).

Evidencia: EVI-...-02-historias.txt (historias con criterios).

Evidencia: EVI-...-03-sprint-plan.png.

Evidencia: EVI-...-04-retrospectiva.txt.

## 6. Hallazgos, riesgos y recomendaciones

Presentacion de hallazgos ordenados por criticidad y las recomendaciones asociadas:

| ID | Hallazgo | Criticidad | Recomendacion | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| H-01 | [hallazgo] | [C/A/M/B] | [recomendacion] | [Abierto / Cerrado] |

## 7. Gestion de incidentes (si aplica)

Tipificacion del evento y datos involucrados.

Notificacion a la Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales si se vieron afectados datos personales.

Lecciones aprendidas y mejoras al plan de respuesta.

## 8. Plan de mejora y continuidad

| Mejora planificada | Responsable | Plazo | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| [mejora] | [cargo] | [dd/mm/aaaa] | [A/M/B] |

## 9. Compromisos y firmas

El Banco Ficticio del Uruguay se compromete a [seguimiento, capacitacion, revision periodica] y presenta este informe para conocimiento de AGESIC.

Firma del RSI: ______________________  Sello del organismo: ______________

# 11. Rubrica de evaluacion

| Criterio | Logrado (3) | En desarrollo (2) | No logrado (1) |
| --- | --- | --- | --- |
| Comprende roles Scrum |  |  |  |
| Redacta historias de usuario |  |  |  |
| Prioriza y estima |  |  |  |
| Planifica un sprint |  |  |  |
| Documenta y guarda evidencias |  |  |  |

# 12. Checklist de cierre

[ ] Tengo 5+ historias de seguridad.

[ ] Cada historia tiene criterios.

[ ] El tablero muestra el sprint.

# 13. Reflexion sobre el uso de IA

¿Como se integra la seguridad en el trabajo diario del equipo en vez de ser "al final"? ¿Que historia de este curso priorizarias?